QUẢN LÝ ƯỚC LƯỢNG PHẦN MỀM

Tên đề tài: Website quản lý cửa hàng bán mỹ phẩm cá nhân hóa

Các thành viên: Trần Thị Bích Tuyền

- Ước lượng điểm chức năng

Điểm chức năng chi tiết của các module

Kẻ bảng chi tiết các Feature theo từng Module

- Module Sản phẩm, QR Code( Mã vạch)

| Feature | Output | Input | Files | Interfaces | Queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thêm / Sửa / Xóa mỹ phẩm, danh mục & phụ kiện | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Quét mã kiểm tra, xác thực chính hãng | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tổng cộng | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |

- Module Quản lý Hồ sơ khách hàng cá nhân hóa

| Feature | Output | Input | Files | Interfaces | Queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quản lý tài khoản, lịch sử giao dịch & sản phẩm đã mua | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lưu dữ liệu nền da, màu son, skin routine & lịch sử dị ứng | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |

- Module Gợi ý sản phẩm cá nhân hóa

| Feature | Output | Input | Files | Interfaces | Queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tự động đề xuất mỹ phẩm phù hợp (da, skin routine, lịch sử mua) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hiển thị gợi ý sản phẩm đi kèm, phụ kiện, cùng danh mục (4-8 SP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Module Chăm sóc khách hàng

| Feature | Output | Input | Files | Interfaces | Queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Theo dõi danh sách sản phẩm khách hàng đã mua | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tự động gửi thông báo nhắc lịch sử dụng sản phẩm định kỳ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tổng cộng | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

- Module Dự báo & Quản lý tồn kho

| Feature | Output | Input | Files | Interfaces | Queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Theo dõi số lượng xuất, nhập, tồn kho & Kiểm tra nhập bằng mã | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Phân tích dữ liệu bán hàng, đưa ra cảnh báo & dự báo tồn kho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tra cứu dữ liệu kho hàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tổng cộng | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |

- Module Đặt mua hàng, Đơn hàng

| Feature | Output | Input | Files | Interfaces | Queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đặt mua hàng & Cập nhật trạng thái đơn hàng | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chi tiết giỏ hàng & Hóa đơn thanh toán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tổng cộng | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

- Module Quản lý Tài khoản, Đăng nhập và Phân quyền

| Feature | Output | Input | Files | Interfaces | Queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đăng ký tài khoản thành viên | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Đăng nhập người dùng & quản lý phân quyền | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |

- Module Tìm kiếm

| Feature | Output | Input | Files | Interfaces | Queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tìm kiếm mỹ phẩm theo tên, thương hiệu, dòng sản phẩm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bộ lọc sản phẩm theo đặc điểm da và mức giá | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tổng cộng | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

- Module Phản hồi, Khuyến mãi & Báo cáo

| Feature | Output | Input | Files | Interfaces | Queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gửi đánh giá / Phản hồi của khách hàng | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Thiết lập chính sách giá & Khuyến mãi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Báo cáo doanh thu cửa hàng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |

|  | Mức Độ Phức Tạp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng |
| Input | 4x3 = 12 | 3x4 = 12 | 1x6 = 6 | 30 |
| Output | 2x4 = 8 | 2x5 = 10 | 1x7 = 7 | 25 |
| Queries | 2x3 = 6 | 2x4 = 8 | 0x6 = 0 | 14 |
| Files | 2x7 = 14 | 5x10 = 50 | 1x15 = 15 | 79 |
| Interfaces | 2x3 = 6 | 0x4 = 0 | 0x6 = 0 | 6 |
| Tổng |  |  |  | 154 |

Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh

Vậy điểm chức năng chưa điều chỉnh (Unadjusted Function Points - TUFP): 154

| 14 Yếu tố phức tạp kỹ thuật | 0-5 |
| --- | --- |
| Truyền thông dữ liệu (Data Communications) | 3 |
| Xử lý dữ liệu phân tán (Distributed Functions) | 2 |
| Hiệu năng (Performance) | 4 |
| Cấu hình sử dụng cao (Heavily Used Configuration) | 2 |
| Tỷ lệ giao dịch (Transaction Rate) | 3 |
| Dữ liệu vào trực tuyến (Online Data Entry) | 4 |
| Hiệu quả người dùng cuối (End-User Efficiency) | 4 |
| Cập nhật dữ liệu trực tuyến (On-line Update) | 3 |
| Xử lý phức tạp (Complex Processing) | 4 |
| Khả năng dùng lại (Reusability) | 3 |
| Dễ cài đặt (Installation Ease) | 3 |
| Dễ vận hành (Operational Ease) | 3 |
| Đa địa điểm (Multiple Sites) | 2 |
| Thay đổi dễ dàng (Facilities Change) | 3 |
| Tổng trọng số | 43 PC |

- Yếu tố phức tạp kỹ thuật của phần mềm (TCF):

TCF=0,65+0,01*i=114Fi = 0.65 + 0.01 * 43 = 0.65 + 0.43 = 1.08

- Điểm chức năng điều chỉnh (Adjusted function points - AFP):

AFP=UFPxTCF = 154 * 1.08 = 166.32 điểm

Ngôn ngữ lập trình sử dụng cho hệ thống Website là PHP/JavaScript với định mức trung bình 32 dòng code cho mỗi FP.

Số dòng code (SLOC): 166.32 * 32 = 5322.24 dòng ( gần bằng 5.32224 KLOC)

- Ước lượng nỗ lực: theo mô hình COCOMO

Áp dụng mô hình Organic với KLOC=5,32224

Các hệ số: ab ​ =2,4; bb ​ =1,05; cb ​ =2,5; db ​ =0,38.

E=ab*(KLOC)bb = 2,4×(5,32224) 1,05 ≈13,83 (người-tháng)

T=cb*db = 2,5×(13,83) 0,38 ≈6,77 (tháng)

P=E/T = 13,83 / 6,77  ​ ≈ 2,04 (người)

- Các hệ số ab, bb, cb, db: được cho ở bảng sau.

| Loại dự án phần mềm | ab | bb | cb | db |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organic | 2,4 | 1,05 | 2,5 | 0,38 |
| Semi-detached | 3,0 | 1,12 | 2,5 | 0,35 |
| Embedded | 3,6 | 1,20 | 2,5 | 0,32 |

Chú ý: ước lượng nổ lực hợp lý của đề tài trong khoảng 12-15 người-tháng