QUẢN LÝ ƯỚC LƯỢNG PHẦN MỀM

Tên đề tài: Xây dựng website quản lý cửa hàng mỹ phẩm cá nhân hoá

Các thành viên:

Lê Thị Mỹ Tiên – DTH235781

Nguyễn Thị Huyền Trân – DTH235791

Võ Trình Thanh Trúc – DTH235800

Trần Thị Bích Tuyền – DTH235810

Nguyễn Thị Như Ý – DTH235824

- Ước lượng điểm chức năng

Điểm chức năng chi tiết của các module:

+ Module Quản lý Tài khoản, Đăng nhập và Phân quyền

| Feature | Output | Input | Files | Interfaces | Queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đăng ký tài khoản mới | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Đăng nhập và xác thực | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cập nhật thông tin người dùng | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Quản lý tài khoản và phân quyền | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tổng | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 |

|  | Mức Độ Phức Tạp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng |
| Input | 4x3 | 0x4 | 0x6 | 12 |
| Output | 0x4 | 0x5 | 0x7 | 0 |
| Queries | 2x3 | 0x4 | 0x6 | 6 |
| Files | 2x7 | 0x10 | 0x15 | 14 |
| Interfaces | 1x3 | 0x4 | 0x6 | 3 |
| Tổng |  |  |  | 35 |

Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh của Module quản lý tài khoản, đăng nhập, và phân quyền

+ Module Hồ sơ khách hàng Cá nhân hoá và CRM

| Feature | Output | Input | Files | Interfaces | Queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tạo mới hồ sơ nền da và quy trình chăm sóc da | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cập nhật tình trạng da | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Thiết lập chu kỳ và lịch nhắc hẹn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gửi thông báo tự động nhắc hẹn /Mua lại | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tra cứu /Hiện thị hồ sơ cá nhân hóa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tổng | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |

Bảng các feature của Module

|  | Mức Độ Phức Tạp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng |
| Input | 3x3 | 0x4 | 0x6 | 9 |
| Output | 1x4 | 0x5 | 0x7 | 4 |
| Queries | 1x3 | 0x4 | 0x6 | 3 |
| Files | 1x7 | 0x10 | 0x15 | 7 |
| Interfaces | 1x3 | 0x4 | 0x6 | 3 |
| Tổng |  |  |  | 26 |

Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh của Module hồ sơ khách hàng cá nhân hoá

+ Module Gợi ý sản phẩm cá nhân hoá

| Feature | Output | Input | Files | Interfaces | Queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gợi ý “Dành cho bạn” (theo hồ sơ da, lịch sử mua, sở thích) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gợi ý sản phẩm đi kèm/ Combo Skincare | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

|  | Mức Độ Phức Tạp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng |
| Input | 0x3 | 0x4 | 0x6 | 0 |
| Output | 1x4 | 0x5 | 0x7 | 4 |
| Queries | 1x3 | 0x4 | 0x6 | 3 |
| Files | 1x7 | 0x10 | 0x15 | 7 |
| Interfaces | 0x3 | 0x4 | 0x6 | 0 |
| Tổng |  |  |  | 14 |

Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh của Module gợi ý sản phẩm cá nhân hoá

+ Module Tìm kiếm và lọc sản phẩm

| Feature | Output | Input | Files | Interfaces | Queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tìm kiếm sản phẩm | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lọc sản phẩm (loại da, giá, mối quan tâm) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lọc loại trừ thành phần dị ứng | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tổng | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |

|  | Mức Độ Phức Tạp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng |
| Input | 0x3 | 0x4 | 0x6 | 0 |
| Output | 0x4 | 0x5 | 0x7 | 0 |
| Queries | 3x3 | 0x4 | 0x6 | 9 |
| Files | 1x7 | 0x10 | 0x15 | 7 |
| Interfaces | 0x3 | 0x4 | 0x6 | 0 |
| Tổng |  |  |  | 16 |

Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh của Module Tìm kiếm và lọc sản phẩm

+ Module Quản lý Đơn hàng

| Feature | Output | Input | Files | Interfaces | Queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thêm/ Sửa/ Xoá giỏ hàng | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Tạo đơn hàng và thanh toán | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Cập nhật trạng thái đơn hàng | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| In/ Xuất hoá đơn thanh toán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tra cứu lịch sử đơn hàng | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tổng | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |

|  | Mức Độ Phức Tạp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng |
| Input | 5x3 | 0x4 | 0x6 | 15 |
| Output | 1x4 | 0x5 | 0x7 | 4 |
| Queries | 1x3 | 0x4 | 0x6 | 3 |
| Files | 1x7 | 0x10 | 0x15 | 7 |
| Interfaces | 1x3 | 0x4 | 0x6 | 3 |
| Tổng |  |  |  | 32 |

Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh của Module quản lý đơn hàng

+ Module Phản hồi, Đánh giá và Khuyến mãi

| Feature | Output | Input | Files | Interfaces | Queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gửi đánh giá và phản hồi sản phẩm | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kiểm duyệt và phản hồi đánh giá | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tạo và Thiết lập mã giảm giá | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tra cứu danh sách mã giảm giá và đánh giá | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tổng | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |

|  | Mức Độ Phức Tạp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng |
| Input | 3x3 | 0x4 | 0x6 | 9 |
| Output | 0x4 | 0x5 | 0x7 | 0 |
| Queries | 1x3 | 0x4 | 0x6 | 3 |
| Files | 2x7 | 0x10 | 0x15 | 14 |
| Interfaces | 0x3 | 0x4 | 0x6 | 0 |
| Tổng |  |  |  | 26 |

Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh của Module phản hồi và đánh giá

+ Module Quản lý sản phẩm và QR code

| Feature | Output | Input | Files | Interfaces | Queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sản phẩm (thêm/ xoá/ ẩn/ sửa) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Danh mục & Thương hiệu (thêm/ xoá/ sửa) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Quét mã QR/ Mã vạch tra cứu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Xem danh sách và chi tiết sản phẩm | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tổng | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 |

|  | Mức Độ Phức Tạp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng |
| Input | 6x3 | 0x4 | 0x6 | 18 |
| Output | 0x4 | 0x5 | 0x7 | 0 |
| Queries | 2x3 | 0x4 | 0x6 | 6 |
| Files | 1x7 | 0x10 | 0x15 | 7 |
| Interfaces | 1x3 | 0x4 | 0x6 | 3 |
| Tổng |  |  |  | 34 |

Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh của Module Quản lý sản phẩm

+ Module Quản lý kho

| Feature | Output | Input | Files | Interfaces | Queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhập sản phẩm & Cập nhật sản phẩm | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cảnh báo và Dự báo hàng tồn kho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tra cứu dữ liệu nhập/ xuất kho | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tổng | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

|  | Mức Độ Phức Tạp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng |
| Input | 1x3 | 0x4 | 0x6 | 3 |
| Output | 1x4 | 0x5 | 0x7 | 4 |
| Queries | 1x3 | 0x4 | 0x6 | 3 |
| Files | 1x7 | 0x10 | 0x15 | 7 |
| Interfaces | 0x3 | 0x4 | 0x6 | 0 |
| Tổng |  |  |  | 17 |

Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh của Module Quản lý kho

+ Module Báo cáo và Thống kê

| Feature | Output | Input | Files | Interfaces | Queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Báo cáo doanh thu và số lượng đơn hàng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Thống kê sản phẩm bán chạy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lọc tiêu chí và xuất file báo cáo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tổng | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |

|  | Mức Độ Phức Tạp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng |
| Input | 1x3 | 0x4 | 0x6 | 3 |
| Output | 3x4 | 0x5 | 0x7 | 12 |
| Queries | 0x3 | 0x4 | 0x6 | 0 |
| Files | 1x7 | 0x10 | 0x15 | 7 |
| Interfaces | 0x3 | 0x4 | 0x6 | 0 |
| Tổng |  |  |  | 22 |

Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh của Module Báo cáo và Thống kê

Bảng tổng hợp tất cả các Module

|  | Mức Độ Phức Tạp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng |
| Input | 23x3 | 0x4 | 0x6 | 69 |
| Output | 7x4 | 0x5 | 0x7 | 28 |
| Queries | 12x3 | 0x4 | 0x6 | 36 |
| Files | 11x7 | 0x10 | 0x15 | 77 |
| Interfaces | 4x3 | 0x4 | 0x6 | 12 |
| Tổng |  |  |  | 222 |

Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh

Vậy điểm chức năng chưa điều chỉnh (Unadjusted Function Points - TUFP): 222

| 14 Yếu tố phức tạp kỹ thuật | 0-5 |
| --- | --- |
| Truyền thông dữ liệu (Data Communications) | 2 |
| Xử lý dữ liệu phân tán (Distributed Functions) | 1 |
| Hiệu năng (Performance) | 2 |
| Cấu hình sử dụng cao (Heavily Used Configuration) | 1 |
| Tỷ lệ giao dịch (Transaction Rate) | 1 |
| Dữ liệu vào trực tuyến (Online Data Entry) | 3 |
| Hiệu quả người dùng cuối (End-User Efficiency) | 3 |
| Cập nhật dữ liệu trực tuyến (On-line Update) | 2 |
| Xử lý phức tạp (Complex Processing) | 1 |
| Khả năng dùng lại (Reusability) | 1 |
| Dễ cài đặt (Installation Ease) | 1 |
| Dễ vận hành (Operational Ease) | 1 |
| Đa địa điểm (Multiple Sites) | 1 |
| Thay đổi dễ dàng (Facilities Change) | 0 |
| Tổng trọng số | 20 PC |

- Yếu tố phức tạp kỹ thuật của phần mềm (TCF):

TCF = 0,65 + 0,01 * 20 = 0,85

- Điểm chức năng điều chỉnh (Adjusted function points - AFP):

AFP = 222 x 0,85 = 188,7

Ngôn ngữ lập trình sử dụng là PHP/JavaScript (Số dòng cho mỗi FP là 30). Số dòng codes của Website là 188,7 * 30 = 5661 dòng lệnh

- Ước lượng nỗ lực:

= 2,4 * (5,661)1,05 = 14,82 person-month

= 2,5 * 0,38 = 0,95

= 14,82 / 0,95 = 15,6 người

- Các hệ số ab, bb, cb, db: được cho ở bảng sau.

| Loại dự án phần mềm | ab | bb | cb | db |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organic | 2,4 | 1,05 | 2,5 | 0,38 |
| Semi-detached | 3,0 | 1,12 | 2,5 | 0,35 |
| Embedded | 3,6 | 1,20 | 2,5 | 0,32 |

Chú ý: ước lượng nỗ lực hợp lý của đề tài trong khoảng 12-15 người-tháng