# Phụ lục C: TÍNH CHI PHÍ PHẦN MỀM

Tên phần mềm: Hệ thống website

quản lý cửa hàng mỹ phẩm cá nhân hoá

# C.I Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm

| TT | Mô tả yêu cầu | Phân loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Phân hệ Quản trị hệ thống |  |  |
|  | Quản lý Tài khoản, Đăng nhập và Phân quyền |  |  |
| 1 | Đăng ký tài khoản mới | Dữ liệu đầu vào |  |
| 2 | Đăng nhập và Xác thực | Dữ liệu đầu vào | Có yêu cầu truy vấn |
| 3 | Cập nhật thông tin người dùng | Dữ liệu đầu vào |  |
| 4 | Quản lý tài khoản và phân quyền | Dữ liệu đầu vào | Có yêu cầu truy vấn |
|  | Phân hệ Mua sắm và Trải nghiệm Cá nhân hoá |  |  |
|  | Hồ sơ khách hàng Cá nhân hoá và CRM |  |  |
| 5 | Tạo mới hồ sơ nền da và quy trình chăm sóc da | Dữ liệu đầu vào |  |
| 6 | Cập nhật tình trạng da | Dữ liệu đầu vào |  |
| 7 | Thiết lập chu kỳ và lịch nhắc hẹn | Dữ liệu đầu vào |  |
| 8 | Gửi thông báo tự động nhắc hẹn/ Mua lại | Dữ liệu đầu ra |  |
| 9 | Tra cứu /Hiện thị hồ sơ cá nhân hóa | Yêu cầu truy vấn |  |
|  | Gợi ý sản phẩm cá nhân hoá |  |  |
| 10 | Gợi ý “Dành cho bạn” | Dữ liệu đầu ra |  |
| 11 | Gợi ý sản phẩm đi kèm/ Combo Skincare | Yêu cầu truy vấn |  |
|  | Tìm kiếm và Lọc sản phẩm |  |  |
| 12 | Tìm kiếm sản phẩm | Yêu cầu truy vấn |  |
| 13 | Lọc sản phẩm | Yêu cầu truy vấn |  |
| 14 | Lọc loại trừ thành phần dị ứng | Yêu cầu truy vấn |  |
|  | Quản lý Đơn hàng |  |  |
| 15 | Thêm/ Sửa/ Xoá giỏ hàng | Dữ liệu đầu vào |  |
| 16 | Tạo đơn hàng và thanh toán | Dữ liệu đầu vào |  |
| 17 | Cập nhật trạng thái đơn hàng | Dữ liệu đầu vào |  |
| 18 | In/ Xuất hoá đơn thanh toán | Dữ liệu đầu ra |  |
| 19 | Tra cứu lịch sử đơn hàng | Yêu cầu truy vấn |  |
|  | Phản hồi, Đánh giá và Khuyến mãi |  |  |
| 20 | Gửi đánh giá và phản hồi sản phẩm | Dữ liệu đầu vào |  |
| 21 | Kiểm duyệt và phản hồi đánh giá | Dữ liệu đầu vào |  |
| 22 | Tạo và Thiết lập mã giảm giá | Dữ liệu đầu vào |  |
| 23 | Tra cứu danh sách mã giảm giá và đánh giá | Yêu cầu truy vấn |  |
|  | Phân hệ Vận hành cửa hàng |  |  |
|  | Quản lý sản phẩm và QR code |  |  |
| 24 | Sản phẩm (Thêm/ xóa/ ẩn/ sửa) | Dữ liệu đầu vào |  |
| 25 | Danh mục và Thương hiệu (thêm/ xoá/ sửa) | Dữ liệu đầu vào |  |
| 26 | Quét mã QR/ Mã vạch tra cứu | Yêu cầu truy vấn |  |
| 27 | Xem danh sách và chi tiết sản phẩm | Yêu cầu truy vấn |  |
|  | Quản lý kho |  |  |
| 28 | Nhập sản phẩm và Cập nhật sản phẩm | Dữ liệu đầu vào |  |
| 29 | Cảnh báo và Dự báo hàng tồn kho | Dữ liệu đầu ra |  |
| 30 | Tra cứu dữ liệu nhập/ xuất kho | Yêu cầu truy vấn |  |
|  | Phân hệ Báo cáo |  |  |
|  | Báo cáo và Thống kê |  |  |
| 31 | Báo cáo doanh thu và số lượng đơn hàng | Dữ liệu đầu ra |  |
| 32 | Thống kê sản phẩm bán chạy | Dữ liệu đầu ra |  |
| 33 | Lọc tiêu chí và xuất file báo cáo | Yêu cầu truy vấn |  |

C.II Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng (Use-Case)

| TT | Tên Use-case | Tên tác nhân | Stt chức năng yêu cầu tương ứng | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phân hệ Quản trị hệ thống |  |  |  |  |
|  | Quản lý Tài khoản, Đăng nhập và Phân Quyền |  |  |  |
| 1 | Đăng ký tài khoản mới | Khách hàng | 1 | Đơn giản |

| 2 | Đăng nhập và xác thực | Khách hàng, Nhân viên, Quản trị viên | 2 | Đơn giản |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Cập nhật thông tin người dùng | Khách hàng, Nhân viên, Quản trị viên | 3 | Đơn giản |
| 4 | Quản lý tài khoản và phân quyền | Quản trị viên | 4 | Trung bình |
| Phân hệ Mua sắm và trải nghiệm Cá nhân hoá |  |  |  |  |
|  | Hồ sơ Khách hàng Cá nhân hoá |  |  |  |
| 5 | Quản lý hồ sơ da | Khách hàng, Nhân viên, Quản trị viên | 5, 6, 9 | Đơn giản |
| 6 | Quản lý nhắc hẹn và thông báo tự động | Nhân viên, Quản trị viên | 7, 8 | Trung bình |
|  | Gợi ý sản phẩm cá nhân hoá |  |  |  |
| 7 | Gợi ý “Dành cho bạn” | Khách hàng | 10 | Đơn giản |
| 8 | Gợi ý sản phẩm đi kèm/ Combo Skincare | Khách hàng | 11 | Đơn giản |
|  | Tìm kiếm và Lọc sản phẩm |  |  |  |
| 9 | Tìm kiếm sản phẩm | Khách hàng, Nhân viên, Quản trị viên | 12 | Đơn giản |
| 10 | Lọc sản phẩm | Khách hàng | 13, 14 | Đơn giản |
|  | Quản lý Đơn hàng |  |  |  |
| 11 | Quản lý giỏ hàng và đặt hàng | Khách hàng | 15, 16 | Đơn giản |
| 12 | Quản lý trạng thái đơn hàng và xuất hóa đơn | Khách hàng, Nhân viên, Quản trị viên | 17, 18 | Đơn giản |
| 13 | Tra cứu lịch sử đơn hàng | Khách hàng, Nhân viên, Quản trị viên | 19 | Đơn giản |
|  | Phản hồi, Đánh giá và khuyến mãi |  |  |  |
| 14 | Quản lý đánh giá và phiếu giảm giá | Khách hàng, Quản trị viên | 20, 21, 22, 23 | Đơn giản |
| Phân hệ Vận hành cửa hàng |  |  |  |  |
|  | Quản lý sản phẩm và QR code |  |  |  |
| 15 | Quản lý sản phẩm, Danh mục và Thương hiệu | Quản trị viên, Nhân viên. | 24, 25, 27 | Trung bình |
| 16 | Quét mã QR/ Mã vạch tra cứu | Khách hàng, Nhân viên. | 26 | Đơn giản |
|  | Quản lý kho |  |  |  |
| 17 | Quản lý kho và tra cứu tồn kho | Quản trị viên, Nhân viên. | 28, 29, 30 | Đơn giản |
| Phân hệ Báo cáo |  |  |  |  |
| 18 | Báo cáo doanh thu và sản phẩm bán chạy | Quản trị viên. | 31, 32 | Đơn giản |
| 19 | Lọc tiêu chí và xuất file báo cáo | Quản trị viên. | 33 | Đơn giản |

## C.III Bảng tính toán điểm các tác nhân (Actors) tương tác, trao đổi thông tin với phần mềm

| TT | Loại Actor | Mô tả | Số tác nhân | Trọng số | Điểm của từng loại tác nhân |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đơn giản | Thuộc loại giao diện của chương trình | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Trung bình | Giao diện tương tác hoặc phục vụ một giao thức hoạt động | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Phức tạp | Giao diện đồ họa | 3 | 3 | 9 |
|  | Cộng (1+2+3) | TAW |  |  | 9 |

# C.IV Bảng tính toán điểm các trường hợp sử dụng (Use-Case)

| STT | Loại | Trọng số UCP chuẩn | Hệ số BMT | Số trường hợp sử dụng | Điểm trường hợp sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B |  |  |  |  |
|  | Đơn giản | 5 | 1 | 16 | 80 |
|  | Trung bình | 10 | 1 | 3 | 30 |
|  | Phức tạp | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | M |  |  |  |  |
|  | Đơn giản | 5 | 1.2 | 0 | 0 |
|  | Trung bình | 10 | 1.2 | 0 | 0 |
|  | Phức tạp | 15 | 1.2 | 0 | 0 |
| 3 | T |  |  |  |  |
|  | Đơn giản | 5 | 1.5 | 0 | 0 |
|  | Trung bình | 10 | 1.5 | 0 | 0 |
|  | Phức tạp | 15 | 1.5 | 0 | 0 |
|  | Cộng 1+2+3 | TBF |  |  | 110 |

# C.V Bảng tính toán hệ số phức tạp kỹ thuật-công nghệ

| TT | Các hệ số | Trọng số | Giá trị xếp hạng | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hệ số KT-CN (TFW) |  |  | 37 |  |
| 1 | Hệ thống phân tán | 2 | 3 | 6 |  |
| 2 | Tính chất đáp ứng tức thời hoặc yêu cầu đảm bảo thông lượng | 1 | 4 | 4 |  |
| 3 | Hiệu quả sử dụng trực tuyến | 1 | 4 | 4 |  |
| 4 | Độ phức tạp của xử lý bên trong | 1 | 4 | 4 |  |
| 5 | Mã nguồn phải tái sử dụng được | 1 | 3 | 3 |  |
| 6 | Dễ cài đặt | 0,5 | 2 | 1 |  |
| 7 | Dễ sử dụng | 0,5 | 4 | 2 |  |
| 8 | Khả năng chuyển đổi | 2 | 3 | 6 |  |
| 9 | Khả năng dễ thay đổi | 1 | 3 | 3 |  |
| 10 | Sử dụng đồng thời | 1 | 2 | 2 |  |
| 11 | Có các tính năng bảo mật đặc biệt | 1 | 2 | 2 |  |
| 12 | Cung cấp truy nhập trực tiếp tới các phần mềm của các hãng thứ ba | 1 | 0 | 0 |  |
| 13 | Yêu cầu phương tiện đào tạo đặc biệt cho người sử dụng | 1 | 0 | 0 |  |
| II | Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF)= TCF = 0.6 + (0.01 x TFW) | 0.6+(0.01x37) = 0,97 |  |  |  |

# C.VI Bảng tính toán hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc, hệ số phức tạp về môi trường

1. Dự kiến trình độ và kinh nghiệm cần có của nhân công lao động

| TT | Kỹ năng | Điểm đánh giá |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kỹ năng lập trình |  |
|  | HTML | 10 |
|  | PHP/MySQL | 10 |
|  | Javascript | 10 |
|  | CSS | 10 |
| 2 | Kiến thức về phần mềm |  |
|  | Flash | 8 |
|  | Photoshop | 10 |
|  | Firework | 10 |
|  | MySQL server | 10 |
|  | MS Word | 10 |
|  | MS Excel | 10 |
|  | Linux | 10 |
|  | LAN | 10 |
|  | Internet | 10 |

## 2. Tính toán hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc, hệ số phức tạp về môi trường, xác định độ ổn định kinh nghiệm và nội suy thời gian lao động (P)

| TT | Các hệ số tác động môi trường | Trọng số | Giá trị xếp hạng | Kết quả | Độ ổn định kinh nghiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc (EFW) |  | 15.5 |  |  |
|  | Đánh giá cho từng thành viên |  |  |  |  |
| 1 | Có áp dụng quy trình phát triển phần mềm theo mẫu RUP và có hiểu biết về RUP hoặc quy trình phát triển phần mềm tương đương | 1,5 | 3 | 4.5 | 1 |
| 2 | Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự | 0,5 | 2 | 1 | 0.05 |
| 3 | Có kinh nghiệm về hướng đối tượng | 1 | 2 | 2 | 0.1 |
| 4 | Có khả năng lãnh đạo Nhóm | 0,5 | 2 | 1 | 0.05 |
| 5 | Tính chất năng động | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 6 | Độ ổn định của các yêu cầu | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 7 | Sử dụng các nhân viên làm bán thời gian | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dùng ngôn ngữ lập trình loại khó | -1 | 3 | -3 | 0 |
| II | Hệ số phức tạp về môi trường (EF)=1.4+(-0.03xEFW) |  |  |  | 0.935 |
| III | Độ ổn định kinh nghiệm (ES) |  |  |  | 3.2 |
| IV | Nội suy thời gian lao động (P) |  |  |  | 25,45 |

## C.VII Bảng tính toán giá trị phần mềm

| TT | Hạng mục | Diễn giải | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tính điểm trường hợp sử dụng (Use-case) |  |  |
| 1 | Điểm Actor (TAW) | Phụ lục III | 9.0 |
| 2 | Điểm Use-case (TBF) | Phụ lục IV | 110 |
| 3 | Tính điểm UUCP | UUCP = TAW +TBF | 119 |
| 4 | Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF) | TCF = 0,6 + (0,01 x TFW) | 0.97 |
| 5 | Hệ số phức tạp về môi trường (EF) | EF = 1,4 + (-0,03 x EFW) | 0.935 |
| 6 | Tính điểm AUCP | AUCP = UUCP x TCF x EF | 107,927 |
| II | Nội suy thời gian lao động (P) | P : người/giờ/AUCP | 25,45 |
| III | Giá trị nỗ lực thực tế (E) | E = 10/6 x AUCP | 179,878 |
| IV | Mức lương lao động bình quân (H) | H: người/giờ | 35,000 |
| V | Giá trị phần mềm nội bộ (G) | G = 1,4 x E x P x H | 224,317,587 |