QUẢN LÝ ƯỚC LƯỢNG PHẦN MỀM

Tên đề tài: Xây dựng Website quản lý cửa hàng bán mỹ phẩm cá nhân hóa

Các thành viên: ........................................................................

- Ước lượng điểm chức năng

Điểm chức năng chi tiết của các module

- Module trang chủ và giới thiệu sản phẩm:

- Output: Danh sách sản phẩm mới/nổi bật, banner, chương trình khuyến mãi và sản phẩm theo danh mục.

- Input: Từ khóa tìm kiếm và tiêu chí lọc theo loại da, thương hiệu, mức giá, nhu cầu và thành phần.

- Files: Sản phẩm, danh mục, thương hiệu, thành phần mỹ phẩm, chương trình khuyến mãi.

- Interfaces: Trang chủ, trang danh mục, trang chi tiết mỹ phẩm và phụ kiện.

- Queries: Truy vấn sản phẩm mới/nổi bật, theo danh mục và theo tiêu chí lọc.

- Module tài khoản người dùng và hồ sơ cá nhân hóa:

- Output: Kết quả đăng ký/đăng nhập, hồ sơ cá nhân, lịch sử mua hàng và cảnh báo dị ứng.

- Input: Họ tên, tuổi, email/số điện thoại, mật khẩu, nền da, tông màu son, Skin Routine và thành phần dị ứng.

- Files: Tài khoản, hồ sơ khách hàng, địa chỉ giao hàng, hồ sơ nền da, Skin Routine và lịch sử dị ứng.

- Interfaces: Đăng ký, đăng nhập, trang hồ sơ cá nhân hóa và lịch sử giao dịch.

- Queries: Xác thực tài khoản, tra cứu hồ sơ, lịch sử mua hàng và thành phần dị ứng.

- Module gợi ý sản phẩm cá nhân hóa: Input: nền da, nhu cầu, tông son, Skin Routine, thành phần dị ứng và ngân sách; Output: 4–8 sản phẩm liên quan cùng danh mục (loại trừ sản phẩm đang xem), phụ kiện và combo phù hợp; Files: hồ sơ khách hàng, sản phẩm, danh mục, thành phần, quy tắc gợi ý; Interfaces: khu vực “Có thể bạn cũng thích”, sản phẩm đi kèm và combo skincare; Queries: lọc và chọn sản phẩm phù hợp, loại trừ sản phẩm hiện tại.

|  | Mức Độ Phức Tạp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng |
| Input | 8 × 3 = 24 | 10 × 4 = 40 | 3 × 6 = 18 | 82 |
| Output | 6 × 4 = 24 | 8 × 5 = 40 | 2 × 7 = 14 | 78 |
| Queries | 8 × 3 = 24 | 8 × 4 = 32 | 2 × 6 = 12 | 68 |
| Files | 2 × 7 = 14 | 5 × 10 = 50 | 2 × 15 = 30 | 94 |
| Interfaces | 4 × 3 = 12 | 3 × 4 = 12 | 1 × 6 = 6 | 30 |
| 80 |  |  |  | 352 |

- Module quản lý sản phẩm, danh mục và thành phần: Input: mã, tên, giá, mô tả, ảnh, thương hiệu, danh mục, thành phần và số lượng tồn; Output: danh sách/thông tin sản phẩm và cảnh báo thành phần dị ứng; Files: sản phẩm, danh mục, thương hiệu, thành phần; Interfaces: trang quản trị sản phẩm và danh mục; Queries: tìm kiếm, lọc, kiểm tra mã và tra cứu thành phần.

- Module giỏ hàng và đặt mua hàng: Input: sản phẩm, số lượng, địa chỉ nhận hàng, mã giảm giá, tùy chọn gói quà/thiệp/in tên bao bì; Output: giỏ hàng, tổng tiền, xác nhận đơn; Files: giỏ hàng, đơn hàng, chi tiết đơn, khuyến mãi; Interfaces: giỏ hàng và trang đặt hàng; Queries: tính tổng tiền, kiểm tra tồn kho và áp dụng khuyến mãi.

- Module thanh toán và vận chuyển: Input: phương thức thanh toán, thông tin giao nhận; Output: trạng thái thanh toán, xác nhận đơn và thông tin giao hàng; Files: giao dịch, đơn hàng, vận chuyển; Interfaces: trang thanh toán và theo dõi đơn; Queries: tra cứu trạng thái giao dịch, đơn hàng và vận đơn.

- Module CRM và quản lý đơn hàng: Input: thông tin khách hàng, lịch sử mua hàng, dung tích/số lượng sản phẩm, trạng thái đơn; Output: hồ sơ CRM, lịch sử giao dịch, cảnh báo dị ứng và thông báo nhắc hẹn tái sử dụng/chăm sóc da; Files: khách hàng, hồ sơ cá nhân hóa, đơn hàng, lịch nhắc hẹn; Interfaces: trang CRM và quản lý đơn hàng; Queries: tra cứu khách hàng, lịch sử mua hàng, đơn theo ngày/trạng thái và lịch nhắc hẹn.

- Module QR Code, quản lý kho và dự báo tồn kho: Input: mã QR, số lượng nhập/xuất, dữ liệu bán hàng; Output: thông tin xuất xứ/xác thực chính hãng, cập nhật tồn kho và đề xuất lượng hàng cần nhập; Files: mã QR, lô hàng, tồn kho, đơn hàng và lịch sử bán hàng; Interfaces: quét QR cho khách hàng, màn hình nhập kho và dashboard tồn kho; Queries: xác minh mã QR, tra cứu tồn kho và phân tích xu hướng bán hàng.

- Module phản hồi, sự kiện/khuyến mãi và quản trị: Input: đánh giá, bình luận, điểm sao, mã giảm giá, chính sách chiết khấu, ưu đãi sinh nhật, tài khoản nhân viên và quyền hạn; Output: đánh giá sản phẩm, chương trình khuyến mãi, danh sách người dùng và báo cáo hoạt động; Files: đánh giá, khuyến mãi, tài khoản, vai trò, nhật ký; Interfaces: trang đánh giá, quản lý khuyến mãi và trang quản trị; Queries: lọc đánh giá, áp dụng ưu đãi, tra cứu người dùng và kiểm tra quyền truy cập.

Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh

Vậy điểm chức năng chưa điều chỉnh (TUFP) = 352 điểm. Số lượng EI/EO/EQ/ILF/EIF là ước lượng sơ bộ dựa trên các module được nêu trong Báo cáo quản lý phạm vi.

| 14 Yếu tố phức tạp kỹ thuật | 0-5 |
| --- | --- |
| Truyền thông dữ liệu (Data Communications) | 3 |
| Xử lý dữ liệu phân tán (Distributed Functions) | 1 |
| Hiệu năng (Performance) | 3 |
| Cấu hình sử dụng cao (Heavily Used Configuration) | 2 |
| Tỷ lệ giao dịch (Transaction Rate) | 2 |
| Dữ liệu vào trực tuyến (Online Data Entry) | 4 |
| Hiệu quả người dùng cuối (End-User Efficiency) | 4 |
| Cập nhật dữ liệu trực tuyến (On-line Update) | 4 |
| Xử lý phức tạp (Complex Processing) | 3 |
| Khả năng dùng lại (Reusability) | 3 |
| Dễ cài đặt (Installation Ease) | 3 |
| Dễ vận hành (Operational Ease) | 3 |
| Đa địa điểm (Multiple Sites) | 1 |
| Thay đổi dễ dàng (Facilities Change) | 2 |
| Tổng PC | 38 |

- Yếu tố phức tạp kỹ thuật của phần mềm (TCF): TCF = 0,65 + 0,01 × 38 = 1.03.

TCF=0,65+0,01∗Fi

- Điểm chức năng điều chỉnh (AFP): AFP = TUFP × TCF = 352 × 1,03 = 362,56 ≈ 363 FP.

AFP=UFPxTCF

Ngôn ngữ ước lượng: HTML (15 dòng/FP theo mẫu). Số dòng code ước tính = 362,56 × 15 = 5.438,4 ≈ 5.438 dòng. Con số này chỉ là quy đổi theo giả định của mẫu, không phải số dòng mã thực tế.

- Ước lượng nỗ lực (mô hình COCOMO, loại Organic): KLOC = 5,438. E = 2,4 × KLOC^1,05 ≈ 14,2 người-tháng. Đây là ước lượng sơ bộ cho phạm vi gồm hồ sơ cá nhân hóa, gợi ý 4–8 sản phẩm, CRM nhắc hẹn, QR xác thực/nhập kho, dự báo tồn kho, đặt hàng, đánh giá, khuyến mãi và quản trị.

E=ab∗(KLOC)bb

T=cb∗db

P=ET

- Các hệ số ab, bb, cb, db: được cho ở bảng sau.

| Loại dự án phần mềm | ab | bb | cb | db |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organic | 2,4 | 1,05 | 2,5 | 0,38 |
| Semi-detached | 3,0 | 1,12 | 2,5 | 0,35 |
| Embedded | 3,6 | 1,20 | 2,5 | 0,32 |

Chú ý: ước lượng nổ lực hợp lý của đề tài trong khoảng 12-15 người-tháng