QUẢN LÝ ƯỚC LƯỢNG PHẦN MỀM

Tên đề tài: Xây dựng website quản lý cửa hàng mỹ phẩm cá nhân hoá

Các thành viên:

Võ Trình Thanh Trúc – DTH235800

- Ước lượng điểm chức năng

Điểm chức năng chi tiết của các module:

+ Module Quản lý Tài khoản, Đăng nhập và Phân quyền

| Feature | Output | Input | Files | Interfaces | Queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đăng ký tài khoản | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Đăng nhập người dùng | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cập nhật thông tin người dùng | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quản lý tài khoản và phân quyền | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Tổng | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |

|  | Mức Độ Phức Tạp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng |
| Input | 3x3 | 0x4 | 0x6 | 9 |
| Output | 2x4 | 0x5 | 0x7 | 8 |
| Queries | 5x3 | 0x4 | 0x6 | 15 |
| Files | 2x7 | 0x10 | 0x15 | 14 |
| Interfaces | 1x3 | 0x4 | 0x6 | 3 |
| Tổng |  |  |  | 49 |

Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh của Module quản lý tài khoản, đăng nhập, và phân quyền

+ Module Hồ sơ khách hàng Cá nhân hoá

| Feature | Output | Input | Files | Interfaces | Queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tạo hồ sơ cá nhân hoá | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Cập nhật hồ sơ cá nhân hoá | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tổng | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |

Bảng các feature của Module

|  | Mức Độ Phức Tạp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng |
| Input | 1x3 | 0x4 | 0x6 | 3 |
| Output | 1x4 | 0x5 | 0x7 | 4 |
| Queries | 2x3 | 0x4 | 0x6 | 6 |
| Files | 2x7 | 0x10 | 0x15 | 14 |
| Interfaces | 1x3 | 0x4 | 0x6 | 3 |
| Tổng |  |  |  | 30 |

Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh của Module hồ sơ khách hàng cá nhân hoá

+ Module Gợi ý sản phẩm cá nhân hoá

| Feature | Output | Input | Files | Interfaces | Queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gợi ý “Dành cho bạn” (theo hồ sơ da, lịch sử mua, sở thích) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gợi ý sản phẩm liên quan / có thể bạn cũng thích | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Đề xuất sản phẩm đi kèm, phụ kiện, combo skincare | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tổng | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |

|  | Mức Độ Phức Tạp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng |
| Input | 0x3 | 0x4 | 0x6 | 0 |
| Output | 3x4 | 0x5 | 0x7 | 12 |
| Queries | 2x3 | 1x4 | 0x6 | 10 |
| Files | 0x7 | 0x10 | 0x15 | 0 |
| Interfaces | 0x3 | 0x4 | 0x6 | 0 |
| Tổng |  |  |  | 22 |

Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh của Module gợi ý sản phẩm cá nhân hoá

+ Module Tìm kiếm và lọc sản phẩm

| Feature | Output | Input | Files | Interfaces | Queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tìm kiếm sản phẩm | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lọc sản phẩm (loại da, giá, mối quan tâm) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lọc loại trừ thành phần dị ứng | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tổng | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |

|  | Mức Độ Phức Tạp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng |
| Input | 3x3 | 0x4 | 0x6 | 9 |
| Output | 0x4 | 0x5 | 0x7 | 0 |
| Queries | 3x3 | 0x4 | 0x6 | 9 |
| Files | 0x7 | 0x10 | 0x15 | 0 |
| Interfaces | 0x3 | 0x4 | 0x6 | 0 |
| Tổng |  |  |  | 18 |

Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh của Module Tìm kiếm và lọc sản phẩm

+ Module Quản lý Đơn hàng

| Feature | Output | Input | Files | Interfaces | Queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quản lý Giỏ hàng và Mã giảm giá (gồm thêm/ xoá/ sửa sản phẩm) (người mua) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Đặt hàng và thanh toán (người mua) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Xử lý & Cập nhật trạng thái đơn hàng (Quản trị viên/Nhân viên) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| In hoá đơn (Quản trị viên/Nhân viên) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tổng | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 |

|  | Mức Độ Phức Tạp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng |
| Input | 3x3 | 0x4 | 0x6 | 9 |
| Output | 2x4 | 0x5 | 0x7 | 8 |
| Queries | 7x3 | 0x4 | 0x6 | 21 |
| Files | 2x7 | 0x10 | 0x15 | 14 |
| Interfaces | 1x3 | 0x4 | 0x6 | 3 |
| Tổng |  |  |  | 55 |

Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh của Module quản lý đơn hàng

+ Module Phản hồi và đánh giá

| Feature | Output | Input | Files | Interfaces | Queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá cá nhân (Gửi/ sửa/ xoá) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Kiểm duyệt và phản hồi đánh giá | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Tổng | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |

|  | Mức Độ Phức Tạp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng |
| Input | 2x3 | 0x4 | 0x6 | 6 |
| Output | 2x4 | 0x5 | 0x7 | 8 |
| Queries | 5x3 | 0x4 | 0x6 | 15 |
| Files | 1x7 | 0x10 | 0x15 | 7 |
| Interfaces | 0x3 | 0x4 | 0x6 | 0 |
| Tổng |  |  |  | 36 |

Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh của Module phản hồi và đánh giá

+ Module Quản lý sản phẩm

| Feature | Output | Input | Files | Interfaces | Queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sản phẩm (thêm/ xoá/ sửa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Danh mục (thêm/ xoá/ sửa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Thương hiệu (thêm/ xoá/ sửa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Combo (thêm/ xoá/ sửa) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Thành phần (thêm/ xoá/ sửa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tổng | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |

|  | Mức Độ Phức Tạp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng |
| Input | 5x3 | 0x4 | 0x6 | 15 |
| Output | 5x4 | 0x5 | 0x7 | 20 |
| Queries | 5x3 | 0x4 | 0x6 | 15 |
| Files | 4x7 | 0x10 | 0x15 | 28 |
| Interfaces | 4x3 | 0x4 | 0x6 | 12 |
| Tổng |  |  |  | 90 |

Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh của Module Quản lý sản phẩm

+ Module Quản lý kho

| Feature | Output | Input | Files | Interfaces | Queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhập sản phẩm | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cập nhật sản phẩm | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dự báo nhập hàng bổ sung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |

|  | Mức Độ Phức Tạp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng |
| Input | 1x3 | 0x4 | 0x6 | 3 |
| Output | 2x4 | 0x5 | 0x7 | 8 |
| Queries | 4x3 | 0x4 | 0x6 | 12 |
| Files | 1x7 | 0x10 | 0x15 | 7 |
| Interfaces | 1x3 | 0x4 | 0x6 | 3 |
| Tổng |  |  |  | 33 |

Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh của Module Quản lý kho

+ Module Chăm sóc khách hàng

| Feature | Output | Input | Files | Interfaces | Queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết lập lịch nhắc hẹn | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tự động gửi nhắc hẹn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tổng | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

|  | Mức Độ Phức Tạp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng |
| Input | 1x3 | 0x4 | 0x6 | 3 |
| Output | 1x4 | 0x5 | 0x7 | 4 |
| Queries | 2x3 | 0x4 | 0x6 | 6 |
| Files | 1x7 | 0x10 | 0x15 | 7 |
| Interfaces | 1x3 | 0x4 | 0x6 | 3 |
| Tổng |  |  |  | 23 |

Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh của Module chăm sóc khách hàng

+ Module Sự kiện và khuyến mãi

| Feature | Output | Input | Files | Interfaces | Queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quản lý voucher/Chiết khấu Combo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Thiết lập chương trình khuyến mãi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tổng | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |

|  | Mức Độ Phức Tạp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng |
| Input | 2x3 | 0x4 | 0x6 | 6 |
| Output | 0x4 | 0x5 | 0x7 | 0 |
| Queries | 2x3 | 0x4 | 0x6 | 6 |
| Files | 1x7 | 0x10 | 0x15 | 7 |
| Interfaces | 0x3 | 0x4 | 0x6 | 0 |
| Tổng |  |  |  | 19 |

Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh của Module Sự kiện và khuyến mãi

+ Module Báo cáo và Thống kê

| Feature | Output | Input | Files | Interfaces | Queries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Báo cáo doanh thu và số lượng đơn hàng | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thống kê sản phẩm bán chạy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thống kê tồn kho | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lọc tiêu chí và xuất file báo cáo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Tổng | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |

|  | Mức Độ Phức Tạp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng |
| Input | 1x3 | 0x4 | 0x6 | 3 |
| Output | 4x4 | 0x5 | 0x7 | 16 |
| Queries | 5x3 | 0x4 | 0x6 | 15 |
| Files | 0x7 | 0x10 | 0x15 | 0 |
| Interfaces | 0x3 | 0x4 | 0x6 | 0 |
| Tổng |  |  |  | 34 |

Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh của Module Báo cáo và Thống Kê

Bảng tổng hợp tất cả các Module

|  | Mức Độ Phức Tạp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng |
| Input | 22x3 | 0x4 | 0x6 | 66 |
| Output | 22x4 | 0x5 | 0x7 | 88 |
| Queries | 42x3 | 1x4 | 0x6 | 130 |
| Files | 14x7 | 0x10 | 0x15 | 98 |
| Interfaces | 9x3 | 0x4 | 0x6 | 27 |
| Tổng |  |  |  | 409 |

Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh

Vậy điểm chức năng chưa điều chỉnh (Unadjusted Function Points - TUFP): 409

| 14 Yếu tố phức tạp kỹ thuật | 0-5 |
| --- | --- |
| Truyền thông dữ liệu (Data Communications) | 3 |
| Xử lý dữ liệu phân tán (Distributed Functions) | 1 |
| Hiệu năng (Performance) | 2 |
| Cấu hình sử dụng cao (Heavily Used Configuration) | 1 |
| Tỷ lệ giao dịch (Transaction Rate) | 2 |
| Dữ liệu vào trực tuyến (Online Data Entry) | 3 |
| Hiệu quả người dùng cuối (End-User Efficiency) | 4 |
| Cập nhật dữ liệu trực tuyến (On-line Update) | 4 |
| Xử lý phức tạp (Complex Processing) | 1 |
| Khả năng dùng lại (Reusability) | 2 |
| Dễ cài đặt (Installation Ease) | 1 |
| Dễ vận hành (Operational Ease) | 1 |
| Đa địa điểm (Multiple Sites) | 1 |
| Thay đổi dễ dàng (Facilities Change) | 1 |
| Tổng trọng số | 27 PC |

- Yếu tố phức tạp kỹ thuật của phần mềm (TCF):

TCF = 0,65 + 0,01 * 27 = 0,92

- Điểm chức năng điều chỉnh (Adjusted function points - AFP):

AFP = 409 x 0,92 = 376,28

Ngôn ngữ lập trình sử dụng là HTML (Số dòng cho mỗi FP là 15). Số dòng codes của Website là 376,28 * 15 = 5644,2 dòng lệnh

- Ước lượng nỗ lực:

= 2,4 * (5,6442)1,05 = 14,77 person-month

= 2,5 * 0,38 = 0,95

= 14,77 / 0,95 = 15,55 người

- Các hệ số ab, bb, cb, db: được cho ở bảng sau.

| Loại dự án phần mềm | ab | bb | cb | db |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organic | 2,4 | 1,05 | 2,5 | 0,38 |
| Semi-detached | 3,0 | 1,12 | 2,5 | 0,35 |
| Embedded | 3,6 | 1,20 | 2,5 | 0,32 |

Chú ý: ước lượng nổ lực hợp lý của đề tài trong khoảng 12-15 người-tháng